Утверждаю :

Начальник УДСБ и  О

________________Э.Б. Гадиев

____________________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Кирова,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 888 829,00 руб.

- Средства  на оплату труда 43490 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,07 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 702 | 27 | 674 121 | 43,62 3,0534 | 125,48 8,7836 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,25 | 2669,47 | 2669,47 |  | 667 | 667 |  | 297,6 74,4 |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,2 | 2224,56 | 2224,56 |  | 445 | 445 |  | 248 49,6 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 42 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 88849 | 2394 | 85959 5801 | 5,81 244,02 | 9,09 381,78 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,42 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 4061 | 721 | 3340 226 | 179,8 75,516 | 45,63 19,1646 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 140 | 18,11 |  | 18,11 | 2535 |  | 2535 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 4 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 3871 | 178 | 30 | 4,53 18,12 | 0,1 0,4 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 6 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2092 | 267 | 44 | 4,53 27,18 | 0,1 0,6 |
| 9 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола и асфальтобетона,грунтана 12 км | тн | 332 | 18,11 |  | 18,11 | 6013 |  | 6013 |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 3 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 105901 | 2065 | 7553 1104 | 62,24 186,72 | 22,46 67,38 |
| 11 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 4,2 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 13628 | 1779 | 10777 1348 | 38,3 160,86 | 19,12 80,304 |
| 12 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0454 | 2565,31 |  |  | 116 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 405,72 | 347,02 |  |  | 140793 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 4,2 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 99 | 25 | 73 | 0,54 2,268 |  |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0353 | 2565,31 |  |  | 91 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 304,92 | 347,02 |  |  | 105813 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 35056 | 5177 | 609 74 | 76,08 532,56 | 0,72 5,04 |
| 18 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 31,5 | 1884,74 |  |  | 59369 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,09 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 903 | 35 | 867 155 | 43,62 3,9258 | 125,48 11,2932 |
| 20 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,3 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2901 | 515 | 2386 161 | 179,8 53,94 | 45,63 13,689 |
| 21 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,2 | 2224,56 | 2224,56 |  | 445 | 445 |  | 248 49,6 |  |
| 23 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 320 | 18,11 |  | 18,11 | 5795 |  | 5795 |  |  |
| 24 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 41 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 23037 | 10457 | 12397 1838 | 26,24 1075,84 | 3,17 129,97 |
| 25 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 282,9 | 78,25 |  |  | 22137 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -41 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -4268 | -1507 | -2761 -333 | 3,78 -154,98 | 0,7 -28,7 |
| 27 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 21 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 84945 | 3391 | 376 14 | 15,12 317,52 | 0,07 1,47 |
| 28 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 21 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 54710 | 2082 | 154 | 9,28 194,88 |  |
| 29 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 3,02 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 5562 |  | 139 32 |  | 0,66 1,9932 |
| 30 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 7 | 2578,80 | 364,80 |  | 18052 | 2554 |  | 40 280 |  |
| 31 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 7 | 1575,78 | 99,78 |  | 11030 | 698 |  | 10,94 76,58 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 795884 | 32949 | 136960 10541 | 3331,12 | 693,17 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 775578 | 32504 | 122543 10541 | 3285,82 | 692,17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 775578 | 32504 | 122543 10541 | 3285,82 | 692,17 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 620532 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 122543 |  | 122543 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 43045 | 32504 | 10541 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 58791 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 338,00) |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 091,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 37 364,00) |  |  |  |  |  |  |  | 53057 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 3 252,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3740 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33603 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 338,00) |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 091,00) |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 37 364,00) |  |  |  |  |  |  |  | 30171 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 3 252,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 867971 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 14343 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5963 | 445 | 74 | 45,30 | 1,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5963 | 445 | 74 | 45,30 | 1,00 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5444 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 74 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 445 | 445 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 445,00) |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 445,00) |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6515 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 795884 | 32949 | 136960 10541 | 3331,12 | 693,17 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 59120 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 33825 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 888829 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 888829 |  |  |  |  |