Согласовано:	Утверждаю:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Чапаева (от ул.Тельмана до ул.Маркова)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 10 549 034,00 руб.

- Средства  на оплату труда 53507 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-099-6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,89 | 259,58 | 221,61 | 37,97 | 231 | 197 | 34 | 20,5 18,245 |  |
| 2 | ТЕР1-02-099-4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см | 100 деревьев | 0,33 | 127,92 | 109,18 | 18,74 | 42 | 36 | 6 | 10,1 3,333 |  |
| 3 | ТЕР1-02-100-5 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хвостов | 0,33 | 779,07 | 111,50 | 667,57 117,24 | 257 | 37 | 220 39 | 12,43 4,1019 | 7,08 2,3364 |
| 4 | ТЕР1-02-100-6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хвостов | 0,89 | 1269,62 | 180,57 | 1089,05 191,27 | 1130 | 161 | 969 170 | 20,13 17,9157 | 11,55 10,2795 |
| 5 | ТЕР1-02-101-5 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см | 100 деревьев | 0,33 | 443,66 | 372,10 | 71,56 | 146 | 123 | 24 | 38,6 12,738 |  |
| 6 | ТЕР1-02-101-7 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,89 | 938,88 | 789,71 | 149,17 | 836 | 703 | 133 | 80,5 71,645 |  |
| 7 | ТЕР1-02-105-2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 0,33 | 411,27 |  | 411,27 68,56 | 136 |  | 136 23 |  | 4,14 1,3662 |
| 8 | ТЕР1-02-105-3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,89 | 666,57 |  | 666,57 111,12 | 593 |  | 593 99 |  | 6,71 5,9719 |
| 9 | ТЕР1-02-107-1 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 100 ям | 1,22 | 212,38 |  | 212,38 38,58 | 259 |  | 259 47 |  | 2,33 2,8426 |
| 10 | ФСЦП311-1-108-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,1 | Дрова погрузка Обоснования коэф-в: Перевод от ФЕР к ТЕР (ОЗП*1,15; ЭМ*1,1) | тонна | 389 | 9,98 | 1,56 | 8,43 1,11 | 3882 | 607 | 3279 432 | 0,2001 77,8389 | 0,0957 37,2273 |
| 11 | ФСЦП311-1-108-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,1 | Дрова разгрузка Обоснования коэф-в: Перевод от ФЕР к ТЕР (ОЗП*1,15; ЭМ*1,1) | тонна | 389 | 9,98 | 1,56 | 8,43 1,11 | 3882 | 607 | 3279 432 | 0,2001 77,8389 | 0,0957 37,2273 |
| 12 | ССЦ 2003г. | Транспортировка дров на 15 км | т | 389 | 22,05 |  | 22,05 | 8577 |  | 8577 |  |  |
| 13 | СЦМ-102-0243 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м сосна, ольха-возврат материалов | м3 | 486 | 265,39 |  |  | 128980 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-03-009-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м2 | 11,56 | 2536,19 | 68,40 | 2455,97 165,73 | 29318 | 791 | 28391 1916 | 6,972 80,5963 | 10,908 126,0965 |
| 15 | ССЦ 2003г. | Транспортировка разобранного материала на регенирацию на 12 км | т | 250 | 18,11 |  | 18,11 | 4528 |  | 4528 |  |  |
| 16 | ТЕР1-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,598 | 1195,92 |  | 1195,92 182,16 | 715 |  | 715 109 |  | 11 6,578 |
| 17 | ТЕР1-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-2 | 1000 м3 грунта | 0,598 | 1004,57 |  | 1004,57 153,01 | 601 |  | 601 92 |  | 9,24 5,5255 |
| 18 | ТЕР1-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,598 | 4331,38 | 102,35 | 4220,07 521,96 | 2590 | 61 | 2524 312 | 11,41 6,8232 | 33,09 19,7878 |
| 19 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 12 км в резерв | т | 718 | 18,11 |  | 18,11 | 13003 |  | 13003 |  |  |
| 20 | ТЕР27-03-010-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м | 7,26 | 847,69 | 847,69 |  | 6154 | 6154 |  | 92,04 668,2104 |  |
| 21 | ТЕР33-01-008-1 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом до 2 м3 Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 1м3 опор | 3,806 | 415,38 | 68,50 | 346,88 35,56 | 1581 | 261 | 1320 135 | 5,92 22,5315 | 1,848 7,0335 |
| 22 | ТЕР33-01-016-1 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 1 т опор | 3,54 | 1177,58 | 229,12 | 948,46 97,64 | 4169 | 811 | 3358 346 | 20,384 72,1594 | 5,061 17,9159 |
| 23 | ТЕР34-02-024-1 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Установка средствами малой механизации опор деревянных одинарных, высотой, м до 6,5 Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 1 опора | 4 | 41,00 | 27,74 | 13,26 2,24 | 164 | 111 | 53 9 | 2,688 10,752 | 0,144 0,576 |
| 24 | ТЕР27-09-008-1 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Установка дорожных знаков на металлических стойках Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 100 знаков | 0,02 | 4569,59 | 2505,08 | 2064,51 167,48 | 91 | 50 | 41 3 | 255,36 5,1072 | 11,403 0,2281 |
| 25 | ТЕР1-01-031-3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов-нарезка корыта | 1000 м3 грунта | 1,341 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 | 1764 |  | 1764 269 |  | 12,1 16,2261 |
| 26 | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-3 | 1000 м3 грунта | 1,341 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 | 1395 |  | 1395 213 |  | 9,57 12,8334 |
| 27 | ТЕР1-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,341 | 4331,38 | 102,35 | 4220,07 521,96 | 5808 | 137 | 5659 700 | 11,41 15,3008 | 33,09 44,3737 |
| 28 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 12 км в отвал | т | 2548 | 18,11 |  | 18,11 | 46144 |  | 46144 |  |  |
| 29 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 | 1000 м3 грунта | 1,341 | 410,29 | 32,74 | 368,59 65,74 | 550 | 44 | 494 88 | 3,65 4,8946 | 4,05 5,431 |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-03-004-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 т смеси | 1,11 | 35819,51 | 293,63 | 3431,62 434,24 | 39760 | 326 | 3809 482 | 26,124 28,9976 | 25,8 28,638 |
| 31 | ТЕР27-06-020-6 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-нижний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 8,382 | 3621,28 | 508,32 | 3072,08 384,54 | 30354 | 4261 | 25750 3223 | 45,96 385,2367 | 22,872 191,7131 |
| 32 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0905 | 2565,31 |  |  | 232 |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 775,335 | 527,51 |  |  | 408997 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-021-6 ПЗ*6; ОЗП*7,2; ЭМ*7,2; ЗПМ*7,2; МАТ*6; ТЗ*7,2; ТЗМ*7,2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) (ПЗ*6) | 1000 м2 покрытия | 8,382 | 27,00 | 7,20 | 19,80 | 226 | 60 | 166 | 0,648 5,4315 |  |
| 35 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0704 | 2565,31 |  |  | 181 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 583,39 | 527,51 |  |  | 307744 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 8,382 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 32210 | 4261 | 25810 3228 | 45,96 385,2367 | 22,944 192,3166 |
| 38 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0905 | 2565,31 |  |  | 232 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 809,701 | 357,34 |  |  | 289339 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*2; ОЗП*2,4; ЭМ*2,4; ЗПМ*2,4; МАТ*2; ТЗ*2,4; ТЗМ*2,4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) (ПЗ*2) | 1000 м2 покрытия | 8,382 | 9,38 | 2,40 | 6,98 | 79 | 20 | 59 | 0,216 1,8105 |  |
| 41 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0234 | 2565,31 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 202,84 | 357,34 |  |  | 72483 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-04-003-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 120см с добавлением 30% щебня Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 основания или покрытий | 4,191 | 4121,66 | 534,22 | 3564,02 493,14 | 17274 | 2239 | 14937 2067 | 55,416 232,2485 | 32,088 134,4808 |
| 44 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 743,2 | 58,44 |  |  | 43433 |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 328,07 | 134,84 |  |  | 44237 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-БР 100*30*18 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 7,26 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 37558 | 6443 | 757 92 | 91,296 662,809 | 0,864 6,2726 |
| 47 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 39,2 | 1884,74 |  |  | 73882 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий -БР100*45*18 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 7,66 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 39627 | 6797 | 799 97 | 91,296 699,3274 | 0,864 6,6182 |
| 49 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 62,05 | 1884,74 |  |  | 116948 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР47-01-046-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 7,62 | 2541,02 | 319,93 | 7,09 1,09 | 19363 | 2438 | 54 8 | 35,08 267,3096 | 0,07 0,5334 |
| 51 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 7,62 | 2363,67 | 149,67 |  | 18011 | 1140 |  | 16,41 125,0442 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1859756 | 38876 | 199640 14631 | 3963,48 | 920,43 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1650596 | 37551 | 120777 13758 | 3797,05 | 845,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1650596 | 37551 | 120777 13758 | 3797,05 | 845,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1492270 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 120777 |  | 120777 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 51309 | 37551 | 13758 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 69350 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 635,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 42 510,00) |  |  |  |  |  |  |  | 60364 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 025,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1924 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 553,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1631 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 3 586,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4124 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 39348 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 635,00) |  |  |  |  |  |  |  | 625 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 42 510,00) |  |  |  |  |  |  |  | 34327 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 2 025,00) |  |  |  |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  |
| 60,00%*0,85 ФОТ (от 1 553,00) |  |  |  |  |  |  |  | 792 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 3 586,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2743 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1759295 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7764 | 1214 | 6558 864 | 155,68 | 74,45 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7764 | 1214 | 6558 864 | 155,68 | 74,45 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6558 |  | 6558 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2078 | 1214 | 864 |  |  |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 2 078,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2078 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00%*0,85 ФОТ (от 2 078,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10902 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 201232 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 111 | 53 9 | 10,75 | 0,58 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 111 | 53 9 | 10,75 | 0,58 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 111 | 9 |  |  |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 120,00) |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00%*0,85 ФОТ (от 120,00) |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1859756 | 38876 | 199640 14631 | 3963,48 | 920,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 71548 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40474 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1971779 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (1 971 782,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 10549034 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 10549034 |  |  |  |  |