(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт покрытий тротуаров и трамвайных путей  из бетонных плит по пр.Мира от ул.Церетели до ул.Кирова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 714,315 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 9,829 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января 2001 года.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,32 | 2862,70 | 722,02 | 2140,68 266,33 | 916 | 231 | 685 85 | 77,72 24,87 | 16,85 5,39 |
| 2 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,54 | 2090,05 | 515,06 | 1574,99 196,29 | 1129 | 278 | 851 106 | 57,42 31,01 | 12,43 6,71 |
| 3 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,5 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 23329 | 1148 | 1361 202 | 26,24 118,08 | 3,17 14,27 |
| 4 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 4,5 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 11798 | 1790 | 720 29 | 42,4 190,8 | 0,98 4,41 |
| 5 | Калькуляция | Плитка бетонная | м2 | 135 | 98,92 |  |  | 13354 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,63 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 2665 | 439 | 2226 | 83 52,29 | 42 26,46 |
| 7 | ССЦ-09/2008 стр.36 | Транспортировка грунта | тн | 125 | 16,72 |  | 16,72 | 2090 |  | 2090 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 55281 | 3886 | 7933 422 | 417,05 | 57,24 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 57054 | 4469 | 9123 422 | 417,05 | 57,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6474 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4271 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел Трамвайные пути : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1630 |  |  | 24,87 | 5,39 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 60095 |  |  | 339,89 | 25,39 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 6074 |  |  | 52,29 | 26,46 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 67799 |  |  | 417,05 | 57,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 43462 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 9123 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4891 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6474 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4271 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 67 799 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 311197 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |  | 311197 |  |  | 417,05 | 57,24 |
| Раздел 2. Раздел П.Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,24 | 2862,70 | 722,02 | 2140,68 266,33 | 687 | 173 | 514 64 | 77,72 18,65 | 16,85 4,04 |
| 9 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементо-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,56 | 2090,05 | 515,06 | 1574,99 196,29 | 1170 | 288 | 882 110 | 57,42 32,16 | 12,43 6,96 |
| 10 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 тротуаров | 4,7 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 24366 | 1199 | 1421 211 | 26,24 123,33 | 3,17 14,9 |
| 11 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 4,7 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 12322 | 1869 | 752 30 | 42,4 199,28 | 0,98 4,61 |
| 12 | Калькуляция | Плитка бетонная | м2 | 147 | 60,14 |  |  | 8841 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,58 | 4229,82 | 697,20 | 3532,62 | 2453 | 404 | 2049 | 83 48,14 | 42 24,36 |
| 14 | ССЦ-09/2008 стр.36 | Транспортировка грунта | тн | 96 | 16,72 |  | 16,72 | 1605 |  | 1605 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 51444 | 3933 | 7223 415 | 421,56 | 54,87 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 53117 | 4523 | 8306 415 | 421,56 | 54,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6601 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4367 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Раздел П.Тротуары : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1222 |  |  | 18,65 | 4,04 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 57638 |  |  | 354,77 | 26,47 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 5225 |  |  | 48,14 | 24,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 64085 |  |  | 421,56 | 54,87 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 40288 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 8306 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4938 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6601 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4367 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 64 085 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 294150 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Раздел П.Тротуары |  |  |  |  |  |  |  | 294150 |  |  | 421,56 | 54,87 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 106725 | 7819 | 15156 837 | 838,61 | 112,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 110172 | 8992 | 17430 837 | 838,61 | 112,11 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стесненые условия при ремонтных работах ОЗП=15%; ЭМ=15% (Поз. 1, 8, 2-5, 9-12, 6-7, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 3447 | 1173 | 2273 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13075 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 969) (Поз. 6-7, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 727 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 614) (Поз. 1, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 8246) (Поз. 2-5, 9-12) |  |  |  |  |  |  |  | 11709 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8638 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 969) (Поз. 6-7, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 614) (Поз. 1, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 8246) (Поз. 2-5, 9-12) |  |  |  |  |  |  |  | 7834 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 2851 |  |  | 43,52 | 9,43 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 117736 |  |  | 694,66 | 51,86 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 11298 |  |  | 100,43 | 50,82 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 131885 |  |  | 838,61 | 112,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 83750 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 17430 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 9829 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13075 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8638 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 3 квартала 2008 года 131 885 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 605352 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 108963 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 714315 |  |  | 838,61 | 112,11 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)