УТВЕРЖДАЮ

Начальник УДСБиО АМС г.Владикавказ

А.А.Тобоев

Смету в сумме:Два миллиона шестнадцать тысяч семьсот тридцать шесть рублей.

/о

СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЛ.ПОБЕДЫ Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА 2008 ГОД"

Составлена в ценах Января 2000 г.

| п | п | Наименование работ и затрат | Обоснован ие | Ед. изм. | Коли честв 0 | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Стоим | Основной | Экспл. | В | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Материа |
| п | 0 |  |  |  |  | ость общая | зарплаты | машин | т.ч. зарп |  | и зарплат | машин | зарпл | лы |
|  | с |  |  |  |  |  |  |  | латы |  | ы |  | аты |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную | ТЕР47-01-0 48-02 | 100м2 корыта | 8,8 | 648,66 | 648,66 | 0 | 0 | 5708,21 | 5708,21 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Устройство корыта под цветники. На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать: | ТЕР47-01-0 48-04 | 100м2 корыта | -8,8 | 188,62 | 188,62 | 0 | 0 | -1659,86 | -1659,86 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | к расценке 47-0 1-048-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1   из   9

|  | ^ | о 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По грузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | ТЕРр51-06-01 | 100 мЗ грунта | 2,64 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 | 578,7 6 | 11166,72 | 1840,61 | 9326,12 | 1527,9 3 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Транспортировка бревен и веток на расстояние 10км | Каталог "Стройцена" | тонна | 475 | 15,48 |  | 15,48 |  | 7353 |  | 7353 |  |  |
| 5 | 5 | Подготовка участка для озеленения. Очистка участка от мусора | ТЕР47-01-0 01-04 | 100м2 | 8,8 | 35,07 | 35,07 | 0 | 0 | 308,62 | 308,62 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Подготовка участка для озеленения. Разбивка участка | ТЕР47-01-0 01-03 | 100м2 | 8,8 | 85,69 | 77,57 | 0 | 0 | 754,07 | 682,62 | 0 | 0 | 71,46 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Просеивание растительной земли через грохот 2ч/ч на 1мЗ,880м2*0,05м=44мЗ | К190-11 | ч/ч | 88 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 6042,96 | 6042,96 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см: | ТЕР47-01-0 49-01 | 100м2 цветнико в | 1,5 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 5066,85 | 638,85 | 0 | 0 | 4428 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Подготовка почвы под цветники. На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-0 1-049-1 | ТЕР47-01-0 49-02 | 100 м2 цветнико в | 3 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | 2362,29 | 148,29 | 0 | 0 | 2214 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 | 1 0 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: клубневых, корневищных, горшечных | ТЕР47-01-0 54-01 | 100 шт. | 85 | 14,12 | 14,12 | 0 | 0 | 1200,2 | 1200,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   2   из   9

| 1 | / 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветы горшечные | [цена договорная] | шт. | 8500 | 7,23 |  |  |  | 61455 |  |  |  |  |
| 1 2 | 1 2 | Устройство газонов. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением | ТЕР47-01-0 46-04 | 100м2 | 7,3 | 2578,8 | 364,8 | 0 | 0 | 18825,24 | 2663,04 | 0 | 0 | 16162,2 |
|  |  | растительной земли слоем 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 3 | 1 3 | Устройство газонов. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением | ТЕР47-01-0 46-05 | 100м2 | 14,6 | 787,89 | 49,89 | 0 | 0 | 11503,19 | 728,39 | 0 | 0 | 10774,8 |
|  |  | растительной земли слоем 15 см: На каждые 5 см изменения толщины слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять или исключать по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47-01-046-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 4 | 1 4 | Устройство газонов. Посев газонов партерных, мавританских и | ТЕР47-01-0 46-06 | 100м2 | 7,3 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 3078,05 | 425,01 | 2490,25 | 312,22 | 162,79 |
|  |  | обыкновенных вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 5 | 1 5 | Семена газонной травы | [цена договорная] | кг | 45 | 95,5 |  |  |  | 4297,5 |  |  |  |  |
| 1 6 | 1 6 | Укладка бордюрной ленты 250п/м, агроспана230м2 | повр. | ч/дн. | 30 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 2060,1 | 2060,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7 | 1 7 | Бордюрная лента | [цена договорная] | п/м | 280 | 19,5 |  |  |  | 5460 |  |  |  |  |
| 1 8 | 1 8 | Агроспан | [цена договорная] | м2 | 230 | И |  | ъ |  | 2530 |  |  |  |  |

Страница   3   из   9

| 9 | 1 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсыпка площадей мраморной крошкой, укладка декоративных камней | повр. | ч/дн. | 30 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 2060,1 | 2060,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 0 | 2 0 | Мраморная крошка | [цена договорная] | кг | 8800 | 1,7 |  |  |  | 14960 |  |  |  |  |
| 2 1 | 2 1 | Камень | [цена договорная] | шт | 6 | 477 |  |  |  | 2862 |  |  |  |  |
| 2 2 | 2 2 | Транспортировка материала на расстояние 10км | Каталог "Стройцена" | тонна | 20 | 15,48 |  | 15,48 |  | 309,6 |  | 309,6 |  |  |
| 2 о 3 | 2 о 3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с | ТЕР47-01-0 06-11 | 10 ям | 6,3 | 108,36 | 108,36 | 0 | 0 | 682,67 | 682,67 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | круглым комом земли вручную. Подготовка стандартных посадочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м вручную: в естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 4 | 2 4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | ТЕР47-01-0 09-03 | 10 деревьев или кус тар ни | 6,3 | 1155,29 | 153,96 | 227,83 | 28,62 | 7278,33 | 969,95 | 1435,33 | 180,31 | 4873,05 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (нормы 1-10), 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мЗ из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 5 | 2 5 | Можжевельник кит.Стрикта | [цена договорная] | шт. | 3 | 714,3 |  |  |  | 2142,9 |  |  |  |  |
| 2 6 | 2 6 | Можжевельник казацкий | [цена договорная] | шт. | 15 | 595,24 |  | V |  | 8928,6 |  |  |  |  |

Страница   4   из   9

з^йяяиш-.--  -• .«^ш^ДгМ!:)»!»»''-*--^—""*"

| 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ |  | Можжевельник 6352 | [цена | шт | 15 | 95,24 |  |  |  | 1428,6 |  |  |  |  |
| / | 7 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Можжевельник 6347 | [цена | шт. | о 3 | 762 |  |  |  | 2286 |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Можжевельник 6334 | [цена | шт. | ^ 3 | 786 |  |  |  | 2358 |  |  |  |  |
| 9 | 9 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Можжевельник 6400 | [цена | шт. | о 3 | 476,2 |  |  |  | 1428,6 |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •"1 3 | 3 | Кипарисовик | [цена | шт. | 3 | 762 |  |  |  | 2286 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о .3 | 3 | Можжевельник штамб | [цена | шт. | о 3 | 595,24 |  |  |  | 1785,72 |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  | договрная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о 3 | 3 | Туя спираль | [цена | шт. | 3 | 1476,2 |  |  |  | 4428,6 |  |  |  |  |
| л 3 | л 3 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 :> | Тис | [цена | шт. | 3 | 1190,5 |  |  |  | 3571,5 |  |  |  |  |
| 4 | 4 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «з .3 | 0 ^ | Купрессус | [цена | шт. | 'З 3 | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ^ | 'з Л | Ель | [цена | шт. | •1 3 | 667 |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |
| 6 | 6 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Сосна | [цена | шт. | ^> 3 | 833,35 |  |  |  | 2500,05 |  |  |  |  |
| 7 | 7 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   5   из   9

| 8 | 3 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной | ТЕР47-01-0 15-06 | 10 ям | 1,9 | 60,46 | 60,46 | 0 | 0 | 114,87 | 114,87 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | корневой системой вручную: в |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 9 | 3 9 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | ТЕР47-01-0 17-01 | 10 деревьев (нормы 1,2), 1 мЗ | 1,9 | 531,57 | 103,52 | 33,62 | 4,21 | 1009,98 | 196,69 | 63,88 | 8 | 749,42 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изменени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 | 4 0 | Катальпа | [цена договорная] | шт. | 19 | 1071,43 |  |  |  | 20357,17 |  |  |  |  |
| 4 1 | 4 1 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы | ТЕР47-01-0 23-06 | 10 ям | 203,6 | 23,05 | 23,05 | 0 | 0 | 4692,98 | 4692,98 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вручную: в естественном фунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 2 | 4 2 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м | ТЕР47-01-0 25-01 | 10 кустарни ков-саже нцев | 203,6 | 34 | 19,5 | 13,7 | 1,72 | 6922,4 | 3970,2 | 2789,32 | 350,19 | 162,88 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | измене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Барбарис Тунберга пм-из-5454 | [цена договорная] | шт. | 24 | 83,35 |  |  |  | 2000,4 |  |  |  |  |
| 4 4 | 4 4 | Спирея бумальда | [цена договорная] | шт. | 12 | 95,24 |  |  |  | 1142,88 |  |  |  |  |
| 4 5 | 4 5 | Роза | [цена договорная] | шт. | 2000 | 19,05 |  | ' |  | 38100 |  |  |  |  |

Страница   б  из   9

| 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 21,9 | 18,15 | 6,57 | 11,58 | 0 | 397,49 | 143,88 | 253,6 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Операционные нормы. Выкашивание | 80-07 | газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газонов партерных и обыкновенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | моторной косилкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Уборка опавших листьев осенью | ТЕР47-01-1 | 100м2 | 14,6 | 27,43 | 27,43 | 0 | 0 | 400,48 | 400,48 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 |  | 20-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Уход за зелеными насаждениями. | ТЕР47-01-0 | 100м2 | <5 3 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 154,2 | 154,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Операционные нормы. Прополка: | 80-02 | цветнико |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветников с применением полотиков: |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Полив зеленых насаждений: из шланга | ТЕР47-01-0 | 1 мЗ | 300 | 36,16 | 4,05 | 29,88 | 3,75 | 10848 | 1215 | 8964 | 1125 | 669 |
| 9 | 9 | поливомоечной машины: | 84-01 | выливае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | мой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Открытие или закрытие, прополка и | ТЕР47-01-0 | 100м2 | 10 | 59,11 | 59,11 | 0 | 0 | 591,1 | 591,1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | рыхление приствольных лунок и канавок. | 85-03 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок или канавок |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Открытие или закрытие, прополка и | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 5 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | рыхление приствольных лунок и канавок. | 85-01 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие или закрытие приствольных: |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Уход за кустами розы и лаванды. | ТЕР47-01-0 | 1000 | 2 | 79,74 | 79,74 | 0 | 0 | 159,48 | 159,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Обрезка кустов роз в возрасте: 2 лет | 91-02 | кустов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Сбор срезанных ветвей деревьев и | ТЕР47-01-1 | 100м2 | 5 | 3,52 | 3,52 | 0 | 0 | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | кустарников пород: с шипами и | 15-02 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колючками |  | уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   7   из   9

| 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Формирование крон кустарников | ТЕР47-01-1 | 100 | 0,36 | 155,94 | 155,94 | 0 | 0 | 56,14 | 56,14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | заданной формы с диаметром куста: до | 16-01 | кустов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0м |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Сбор срезанных ветвей деревьев и | ТЕР47-01-1 | 100м2 | 0,36 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | кустарников пород: твердолиственных и | 15-01 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мягколиственных |  | уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Мусор строительный с погрузкой | 311-01-146- | тонна | 100 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 0 | 3293 | 415 | 2878 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | вручную: погрузка (Погрузка и вывоз | 01 (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сорняков и мусора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Транспортировка мусора на расстояние | Каталог | тонна | 100 | 15,48 |  | 15,48 |  | 1548 |  | 1548 |  |  |
| 7 | 7 | 10км | "Стройцена" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 8 | 5 8 | Автомобили бортовые грузоподъемностьюдо 5 т | [400001] | м/ч | 175 | 74,06 |  | 74,06 | 15,61 | 12960,5 |  | 12960,5 | 2731,7 5 |  |

ИТОГО:

318735,06    36785,36    50371,6    6235,4    231578,12

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 36785,36 | 1 36785 |
| Машины и механизмы 50371,6 | 1 50372 |
| Материалы 231578,12 | 1 231578 |
| Итого | 318735 |
| Накладные расходы (36785,36+6235,4)* 1,1 5 | 1,15 49474 |
| Сметная прибыль (36785,36+6235,4)*0,9 | 0,9 38719 |
| Итого | 406928 |
| Переход в текущие цены 406928*4,2 | 4,2 1709098 |

Страница   8   из   9

дС 18%

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

1709098*0,18

1709098

307638 ^А^5Н^:/^\     2016736

Страница   9   из   9