Согласовано:	Утверждаю:

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка скамеек и урн

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 574 382,00 руб.

- Средства  на оплату труда 255 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-059-1 (прим.) | Установка скамеек | 100 шт. изделий | 0,21 | 2754,01 | 692,13 | 219,97 20,78 | 578 | 145 | 46 4 | 75,15 15,7815 | 4,2 0,882 |
| 2 | Справка ВМУП УПТК | Скамейка на 2 -х чугунных ножках "парковая" со спинкой (16666,3:5,35:1,18) | шт | 2 | 2639,99 |  |  | 5280 |  |  |  |  |
| 3 | Справка ВМУП УПТК | Скамейка на 2-х чугунных ножках со спинкой (19938,8:5,35:1,18) | шт | 19 | 3158,37 |  |  | 60009 |  |  |  |  |
| 3.1 | СЦМ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,15 | 7135,55 |  |  | 1070 |  |  |  |  |
| 3.2 | СЦМ-101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,021 | 4982,16 |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,02 | 3686,67 | 3686,67 |  | 74 | 74 |  | 411 8,22 |  |
| 5 | ТЕР6-01-001-1 | Бетонирование скамеек и урн | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 1339 | 29 | 20 3 | 163,03 3,2606 | 10,51 0,2102 |
| 6 | Справка ВМУП УПТК | Скамейка "дворовая" без спинки на Т-образных ножках (2882,5:5,35:1,18) | шт | 30 | 456,59 |  |  | 13698 |  |  |  |  |
| 7 | Справка ВМУП УПТК | Урна на стойке 20л (2202,9:5,35:1,18) | шт | 19 | 348,95 |  |  | 6630 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 88783 | 248 | 66 7 | 27,26 | 1,09 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 88783 | 248 | 66 7 | 27,26 | 1,09 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 88783 | 248 | 66 7 | 27,26 | 1,09 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 88468 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 255 | 248 | 7 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 149,00) |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 32,00) |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 149,00) |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 32,00) |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 89200 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 88783 | 248 | 66 7 | 27,26 | 1,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 89200 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 90984 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (90984,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 486764 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 87618 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 574382 |  |  |  |  |