Согласовано:                                                                                                          Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

___________Э.Б. Гадиев

_______________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ул . К,Маркса (от ул. Веселой до ул. Кубалова).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость12 996 125,00 руб.

- Средства  на оплату труда 82677 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,058 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 582 | 23 | 559 100 | 43,62 2,53 | 125,48 7,2778 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра на 12 км | тн | 116 | 18,11 |  | 18,11 | 2101 |  | 2101 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,6 | 2669,47 | 2669,47 |  | 1602 | 1602 |  | 297,6 178,56 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 170,7 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 82,96 | 216912 | 5845 | 209848 14161 | 3,49 595,743 | 5,46 932,022 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,26 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2514 | 446 | 2068 140 | 179,8 46,748 | 45,63 11,8638 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 2048 | 18,11 |  | 18,11 | 37089 |  | 37089 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 10 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 9677 | 444 | 74 | 4,53 45,3 | 0,1 1 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 69 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 24059 | 3066 | 511 | 4,53 312,57 | 0,1 6,9 |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 29 | 18,11 |  | 18,11 | 525 |  | 525 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1,7 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 60011 | 1170 | 4280 626 | 62,24 105,808 | 22,46 38,182 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 17,07 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 55389 | 7231 | 43802 5478 | 38,3 653,781 | 19,12 326,3784 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,184 | 2565,31 |  |  | 472 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1648,96 | 347,02 |  |  | 572222 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 17,07 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 267 | 68 | 199 | 0,36 6,1452 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0955 | 2565,31 |  |  | 245 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 826,18 | 347,02 |  |  | 286701 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бардюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,375 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 1429 | 84 | 1339 126 | 24,19 9,0712 | 20,6 7,725 |
| 19 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 47,25 | 78,25 |  |  | 3697 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 25040 | 3698 | 435 53 | 76,08 380,4 | 0,72 3,6 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 22,5 | 1884,74 |  |  | 42407 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,15 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1505 | 59 | 1445 259 | 43,62 6,543 | 125,48 18,822 |
| 23 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,3 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2901 | 515 | 2386 161 | 179,8 53,94 | 45,63 13,689 |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 26 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 360 | 18,11 |  | 18,11 | 6520 |  | 6520 |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 65,4 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 36747 | 16680 | 19775 2933 | 26,24 1716,096 | 3,17 207,318 |
| 28 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 451,26 | 78,25 |  |  | 35311 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -65,4 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -6807 | -2403 | -4404 -531 | 3,78 -247,212 | 0,7 -45,78 |
| 30 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 65,4 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 264542 | 10561 | 1172 43 | 15,12 988,848 | 0,07 4,578 |
| 31 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 65,4 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 170383 | 6482 | 479 | 9,28 606,912 |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 12,2 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 22471 |  | 561 128 |  | 0,66 8,052 |
| 33 | ТЕРр68-17-1 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 2 | 1818,11 | 721,98 | 1034,97 91,40 | 3636 | 1444 | 2070 183 | 75,6 151,2 | 7,9 15,8 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1881952 | 58817 | 332834 23860 | 5813,86 | 1557,43 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1798345 | 53863 | 283944 23677 | 5304,79 | 1533,73 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1798345 | 53863 | 283944 23677 | 5304,79 | 1533,73 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1460542 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 283944 |  | 283944 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 77540 | 53863 | 23677 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 107789 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 404,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2723 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 73 695,00) |  |  |  |  |  |  |  | 104647 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60998 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 3 404,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 73 695,00) |  |  |  |  |  |  |  | 59509 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1967132 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 46235 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 37372 | 4954 | 2655 183 | 509,07 | 23,70 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 37372 | 4954 | 2655 183 | 509,07 | 23,70 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 29762 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2655 |  | 2655 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5137 | 4954 | 183 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4289 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 3 510,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2597 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 1 627,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1692 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 3 510,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1492 |  |  |  |  |
| 60,00% ОЗП,ЭМ (от 3 514,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2108 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 45262 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1881952 | 58817 | 332834 23860 | 5813,86 | 1557,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 112079 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 64598 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2058629 |  |  |  |  |
| Перево д в цены 4 кв.2009 г. К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 11013665 |  |  |  |  |
| НДС-18 % |  |  |  |  |  |  |  | 1982460 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 12996125 |  |  |  |  |