Согласовано:                                                                                                      Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

____________Э.Б. Гадиев

_______________2010 г.

Кап	итальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ул. Ген.Плиева (от пр. Коста до ул. Гастелло)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 6712657,00 руб.

- Средства  на оплату труда 44058 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,15 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1505 | 59 | 1445 259 | 43,62 6,543 | 125,48 18,822 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра на 12 км | тн | 330 | 18,11 |  | 18,11 | 5976 |  | 5976 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 77 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 162890 | 4389 | 157591 10634 | 5,81 447,37 | 9,09 699,93 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,21 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2031 | 361 | 1670 113 | 179,8 37,758 | 45,63 9,5823 |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного скола асфальтобетона на 12 км | тн | 968 | 18,11 |  | 18,11 | 17530 |  | 17530 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 3 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 2903 | 133 | 22 | 4,53 13,59 | 0,1 0,3 |
| 8 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 10 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 3487 | 444 | 74 | 4,53 45,3 | 0,1 1 |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 27 | 18,11 |  | 18,11 | 489 |  | 489 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,5 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 17650 | 344 | 1259 184 | 62,24 31,12 | 22,46 11,23 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 8,1 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 26283 | 3431 | 20785 2599 | 38,3 310,23 | 19,12 154,872 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0875 | 2565,31 |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 782,46 | 347,02 |  |  | 271529 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 8,1 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 127 | 32 | 94 | 0,36 2,916 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0454 | 2565,31 |  |  | 116 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 392,04 | 347,02 |  |  | 136046 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик | 100 м бортового камня | 1,22 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6110 | 902 | 106 13 | 76,08 92,8176 | 0,72 0,8784 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 1,95 | 1884,74 |  |  | 3675 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 10 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 50080 | 7395 | 869 106 | 76,08 760,8 | 0,72 7,2 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 45 | 1884,74 |  |  | 84813 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 8 | 644,12 |  |  | 5153 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,1 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1003 | 39 | 963 173 | 43,62 4,362 | 125,48 12,548 |
| 24 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,2 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1934 | 343 | 1590 108 | 179,8 35,96 | 45,63 9,126 |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2669,47 | 2669,47 |  | 400 | 400 |  | 297,6 44,64 |  |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 27 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 270 | 18,11 |  | 18,11 | 4890 |  | 4890 |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 19,5 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 10957 | 4973 | 5896 874 | 26,24 511,68 | 3,17 61,815 |
| 29 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 134,55 | 78,25 |  |  | 10529 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -19,5 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -2030 | -717 | -1313 -158 | 3,78 -73,71 | 0,7 -13,65 |
| 31 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 19,5 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 78877 | 3149 | 349 13 | 15,12 294,84 | 0,07 1,365 |
| 32 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 19,5 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 50802 | 1933 | 143 | 9,28 180,96 |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 5,83 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 10738 |  | 268 61 |  | 0,66 3,8478 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 968186 | 29079 | 220696 14979 | 2910,86 | 978,87 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 932911 | 28502 | 191715 14979 | 2851,97 | 977,57 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 932911 | 28502 | 191715 14979 | 2851,97 | 977,57 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 712693 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 191715 |  | 191715 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 43481 | 28502 | 14979 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60335 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 530,00) |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 869,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1495 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 41 082,00) |  |  |  |  |  |  |  | 58336 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 34114 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 530,00) |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 869,00) |  |  |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 41 082,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33174 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1027360 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 28885 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6390 | 577 | 96 | 58,89 | 1,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6390 | 577 | 96 | 58,89 | 1,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5716 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 577 | 577 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 577,00) |  |  |  |  |  |  |  | 427 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 577,00) |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7062 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 968186 | 29079 | 220696 14979 | 2910,86 | 978,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60762 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 34359 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1063307 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г К=5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 5688692 |  |  |  |  |
| НДС-18 % |  |  |  |  |  |  |  | 1023965 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 6712657 |  |  |  |  |