Приложение №3

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение-Лицей г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 61-2007

(локальная смета)

на ремонтные рабты

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 115 102,86 руб.

Средства на оплату труда 5098,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Балбашов А.Ю.

[должность, под\писъ( инициалы, фамилия)]

Кучиев Т.Ю.

[должность, подписъ( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Раздел 1. Спортивный Зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-5 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 5,2 | 1643,28 | 277,68 | 6,58 1,20 | 8545,06 | 1443,94 | 34,22 6,24 |
| 2 | ТЕРр62-17-5 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 2,8 | 1724,84 | 359,24 | 6,58 1,20 | 4829,55 | 1005,87 | 18,42 3,36 |
| 3 | ТЕР8-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 гори зон-таль ной проекции | 2.8 | 1145,26 | 695,68 | 13,33 | 3206,73 | 1947,90 | 37,32 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР8-07-002-2 ОЗП*0.5; ЭМ*0.5: ЗПМ*0,5; МАТ*0,5; ТЗ*0,5: ТЗМ*0.5 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять Обоснования коэф-в: (на каждые последующие 2м высоты лесов) Новый коэффициент (ОЗП*0,5: ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5) | 100 м2 гори зон-таль ной проекции | 2,8 | 389,85 | 246,76 | 4,08 | 1091,58 | 690,93 | 11,42 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 17672,92 | 5088,64 | 101,38 9,60 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13374,61 | 2449,81 | 52,64 9,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13374,61 | 2449,81 | 52,64 9,60 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10872,16 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 52,64 |  | 52,64 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2459,41 | 2449,81 | 9,60 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 459,41) |  |  |  |  |  |  |  | 1967,53 |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 459,41) |  |  |  |  |  |  |  | 1229,70 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 16571,84 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4298,31 | 2638,83 | 48,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4298,31 | 2638,83 | 48,74 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1610,76 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 48,74 |  | 48,74 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2638,83 | 2638.83 |  |
| Накладные расходы 122.00% ФОТ (от 2 638,83) |  |  |  |  |  |  |  | 3219,37 |  |  |
| Сметная прибыль 80,00% ФОТ (от 2 638,83) |  |  |  |  |  |  |  | 2111,06 |  |  |
| ИТОГО Общее фонтельные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9628.75 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17672,92 | 5088,64 | 101,38 9,60 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5186,90 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3340,77 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 26200.59 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 17672,92 | 5088,64 | 101,38 9,60 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13374,61 | 2449,81 | 52,64 9,60 |

Гранд-СМЕТА

| I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- |
| итого | 13374,61 | 2449,81 | 52,64 9,60 |
| Итого материалы | 10872,16 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 52,64 |  | 52,64 |
| Итого ФОТ | 2459,41 | 2449,81 | 9,60 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 2 459,41) | 1967,53 |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 459,41) | 1229,70 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 16571,84 |  |  |
| Общестроительные работы | 4298,31 | 2638,83 | 48,74 |
| ИТОГО | 4298,31 | 2638,83 | 48,74 |
| Итого материалы | 1610,76 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 48,74 |  | 48,74 |
| Итого ФОТ | 2638,83 | 2638,83 |  |
| Накладные расходы 122,00% ФОТ (от 2 638,83) | 3219,37 |  |  |
| Сметная прибыль 80,00% ФОТ {от 2 638,83) | 2111,06 |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 9628,75 |  |  |
| ИТОГО | 17672,92 | 5088,64 | 101,38 9,60 |
| Накладные расходы | 5186,90 |  |  |
| Сметная прибыль | 3340,77 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 26200,59 |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (26 200,59 х 3,65) | 95632,16 |  |  |
| Общестроительные работы (9 628,75 х 3,65) | 35144,94 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях (9 628,75 х 3,65) | 35144,94 |  |  |
| Ремонтные работы (16 571,84 \ 3,65) | 60487.22 |  |  |
| Малярные работы (16 571.84 х 3,65) | 60487,22 |  |  |
| в i ч. Строительные работы | 95632,16 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1912.64 |  |  |
| Итого с непредвиденными | 97544,80 |  |  |