СМЕТАЛ

Владикавказ

е тысячи сто двадцать

на "Благоустройство и озеленение сквера по ул.Куйбышева-Тамаева-Бородинская г.Владикавказ"

Составлена в ценах Января 2000 г.

| .№ п/ | № п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Колич ество | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Стоимост | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Мате |
| п | о |  |  |  |  | ь общая, руб | и зарплаты | машин | зарплат ы |  | зарплаты | машин | зарплат ы | риалы |
|  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: более 300 мм:клен 10шт*ЗмЗ;акация 10шт *ЗмЗ | ТЕРр68-03-06 | 1 склад очный мЗ кряже и | 60 | 104 | 71,14 | 32,86 | 0 | 6240 | 4268,4 | 1971,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | [031001] | маш.-ч | 28 | 89,42 |  | 89,42 | 13,34 | 2503,76 |  | 2503,76 | 373,52 |  |
| 3 | 3 | Лес круглый: погрузка | 311-01-106-01 | тонна | 36 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 272,88 | 76,32 | 196,56 | 25,92 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1  из   3

| 4 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Перевозка на расстояние 10км | Каталог "Стройцена" | тонна | 36 | 16,72 | 0 | 16,72 | 0 | 601,92 | 0 | 601,92 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Устройство газонов. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ТЕР47-0 1-046-06 | 100м2 | 61,56 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 25956,7 7 | 3584,02 | 20999,96 | 2632,92 | 1372,7 9 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .5. 1 | 1. 1 | Семена газонных трав. | [цена договорная] | кг | 123,12 | 22 |  |  |  | 2708,64 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: клубневых, корневищных, горшечных | ТЕР47-0 1-054-01 | 100 шт. | 24,51 | 14,12 | 14,12 | 0 | 0 | 346,08 | 346,08 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Петуния гибридная Р1 | [цена договорная] | шт | 50 | 1,71 |  |  |  | 85,5 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Гацания цветная | [цена договорная] | шт | 100 | 1,71 |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Тагетес горшечный | [цена договорная] | шт | 2115 | 2,34 |  |  |  | 4949,1 |  |  |  |  |
| 10 | 1 0 | Юкка | [цена договорная] | шт | 6 | 43,58 |  |  |  | 261,48 |  |  |  |  |
| 11 | 1 1 | Хлорофитум | [цена договорная] | шт | 180 | 4,7 |  |  |  | 846 |  |  |  |  |
| 12 | 1 2 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: летников и двулетников | ТЕР47-0 1-054-04 | 100 шт. | 34,49 | 6,33 | 6,33 | 0 » | 0 | 218,32 | 218,32 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

траница   2   из   3

|  | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | Колеус | [цена | шт | 100 | 0,7 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Цинерария | [цена | шт | 100 | 0,8 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Бегония | [цена | шт | 100 | 0,53 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | Агератум | [цена | шт | 595 | 0,74 |  |  |  | 440,3 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Тагетес | [цена | шт | 2554 | 0,72 |  |  |  | 1838,88 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

47643,6        8493,14     26273,8 3

3032,36     12876, 69

8493

26274

12877

47644

9278

9336

66258

304124

304124

8493,14 26273,8 12876,69

(8493,14+3032,36)*!,15*0,7 (8493,14+3032,36)*0,9*0,9

66258*4,59

| Наименование и | значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

1,15 0,9

4,59

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Переход в текущие цены

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Страница   3  из   3

СМЕТА

(дикавказ

Смет шесть

.ести девяносто (т пять рублей.

Приложение №

НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ИРИСТОНСКОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА 2008г."

Составлена в ценах Января 2000 г.

| N | № | Наименование работ и затрат | Обоснова | Ед. изм. | Колич | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | п |  | ние |  | ество | Стоимо | Основно | Эксп | В | Всего | Основн | Экспл | В т.ч. | Матери |
| / | о |  |  |  |  | сть | и | л. | т.ч. |  | ой |  | зарпла | алы |
| п |  |  |  |  |  | общая | зарплат | маши | зарпл |  | зарплат | маши | ты |  |
|  | с |  |  |  |  |  | ы | н | аты |  | ы | н |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-01- | 100м2 | 47,8 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 161463,62 | 20358,0 | 0 | 0 | 141105,6 |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см: | 049-01 | цветнико |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | (0) | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под цветники. На | ТЕР47-01- | 100м2 | -191,2 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -150556,62 | -9451,02 | 0 | 0 | -141105, |
|  |  | каждые 5 см толщины слоя почвы под | 049-02 | цветнико |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | цветники добавлять или исключать к |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -1 :> | Посадка цветов в клумбы, рабатки и | ТЕР47-01- | 100шт. | 950 | 3,41 | 3,41 | 0 | 0 | 3239,5 | 3239,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вазы - цветочницы: многолетников | 054-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деленных и луковичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1  из   3

| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | Цветы луковичные | [цена | шт. | 95000 | 5,45 |  |  |  | 517750 |  |  |  |  |
|  |  |  | договорна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | я] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и | ТЕР47-01- | 100 шт. | 30 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 189,9 | 189,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вазы - цветочницы: летников и | 054-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двулетников | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Цветы двулетние | [цена | шт. | 3000 | 2,61 |  |  |  | 7830 |  |  |  |  |
|  |  |  | договорна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | я] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Уборка опавших листьев осенью | ТЕР47-01- | 100 м2 | 300 | 27,43 | 27,43 | 0 | 0 | 8229 | 8229 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 120-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Тракторы на гтневмоколесном ходу при | [010410] | м/ч | 20 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 1673,4 |  | 1673,4 | 310,6 |  |
|  |  | работе на других видах строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кроме водохозяйственного)59 (80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВт (л. с.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

549818,8     22565,4    1673,4       310,6       525580

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 22565,4 | 1 22565 |
| Машины и механизмы 1673,4 | 1 1673 |
| Материалы 525580 | 1 525580 |
| Итого | 549818 |
| Накладные расходы (22565,4+310,6)*!, 15 | 1,15 26307 |
| Сметная прибыль (22565,4+3 10,6)*0,9 | 0,9 20588 |
| Итого | 596713 |
| Переход в текущие цены 596713*4,59 | 4,59 2738913 |

Страница   2   из   3

непредвиденные расходы

Итого

НДС 1 8%

ВСЕГО

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

2738913*0,02

2793691*0,18

0,02

0,18

54778

2793691

502864

3296555

Страница   3  из   3

Приложение №

авказ

Смету в девять ты

двести двадцать рубль.

СМЕТА НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАТЕРЕЧНОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА  2008 г."

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № | Л | Наименование работ и затрат | Обоснован | Ед. изм. | Колич | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | п |  |  |  |  | Стоим | Основной | Экспл. | в | Всего | Основно | Экспл. | В т.ч. | Матер |
| / | 0 |  |  |  |  | ость | зарплаты | машин | т.ч. |  | и | машин | зарпла | налы |
| п |  |  |  |  |  | общая |  |  | зарпл |  | зарплат |  | ты |  |
|  | с |  |  |  |  |  |  |  | аты |  | ы |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 101 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 341167,9 | 43015,9 | 0 | 0 | 298152 |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см: | 49-01 | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под цветники. На | ТЕР47-01-0 | 100м2 | -404 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -318121,72 | -19969,72 | 0 | 0 | -29815 |
|  |  | каждые 5 см толщины слоя почвы под | 49-02 | цветник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | цветники добавлять или исключать к |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |
| 3 | 3 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и | ТЕР47-01-0 | 100шт. | 1600 | 3,41 | , 3,41 | 0 | 0 | 5456 | 5456 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вазы - цветочницы: многолетников | 54-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деленных и луковичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

Граница   1  из   5

| з |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Цветы луковичные | [цена | шт. | 1 60000 | 5,45 |  |  |  | 872000 |  |  |  |  |
|  |  |  | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ] |  |  |  |  | « . |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и | ТЕР47-01-0 | 100 шт. | 30 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 189,9 | 189,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вазы - цветочницы: летников и | 54-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двулетников | Стройинфо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Цветы двулетние | [цена | шт. | 3000 | 2,61 |  |  |  | . . 7830 |  |  |  |  |
|  |  |  | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Подготовка стандартных посадочных | ТЕР47-01-0 | 10 ям | 8 | 108,36 | 108,36 | 0 | 0 | 866,88 | 866,88 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мест для деревьев и кустарников с | 06-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | круглым комом земли вручную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка стандартных посадочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест для деревьев и кустарников с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | круглым комом земли размером 0,5x0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м вручную: в естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Посадка деревьев и кустарников с | ТЕР47-01-0 | 10 | 8 | 1 155,29 | 153,96 | 227,83 | 28,62 | 9242,32 | 1231,68 | 1 822,64 | 228,96 | 6188 |
|  |  | комом земли размером: 0,5x0,4 м | 09-03 | деревье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | в или кустарн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-Ю), 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мЗ из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Деревья или кустарники с комом земли | [цена | шт. | 80 | 1135 |  |  |  | 90800 |  |  |  |  |
|  |  | хвойных пород. | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 | 1 0 | Уборка опавших листьев осенью | ТЕР47-01-1 20-02 | 100м2 | .4000 | 27,43 | 27,43 | ... 0 | 0 | 109720 | .... 109720 | 0 | 0 | - 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |

траница  2   из   5

| 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Уход за кустами розы и лаванды. | ТЕР47-01-0 | 1000 | 5,785 | 318,53 | 318,53 | 0 | 0 | 1842,7 | 1842,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет: | 91-05 | кустов |  | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднерослых: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Сбор срезанных ветвей деревьев и | ТЕР47-01-1 | 100м2 | 18,07 | 3,52 | 3,52 | 0 | 0 | 63,61 | 63,61 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | кустарников пород: с шипами и | 15-02 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колючками |  | уборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Открытие или закрытие, прополка и | ТЕР47-01-0 | 100 м2 | 18,07 | 31,4 | 31,4 | 0 | 0 | 567,4 | 567,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | рыхление приствольных лунок и канавок. | 85-01 | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие или закрытие приствольных: |  | лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Вырезка сухих ветвей деревьев | ТЕРр68-05- | 1 дерево | 2000 | 5,15 | 5,15 | 0 | 0 | 10300 | 10300 | ' 0 | у о | 0 |
| 4 | 4 | лиственных пород диаметром: до 350 мм | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при количестве срезанных ветвей до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с | ТЕР47-01-1 | 1 дерево | 30 | 164,2 | 22,24 | 141,96 | 24,65 | 4926 | 667,2 | 4258,8 | 739,5 | 0 |
| 5 | 5 | диаметром ствола до 50 см при | 10-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количестве срезов: до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Бензопилы | [331601] | м/ч | 30 | 5,56 |  | 5,56 | 0 | 166,8 |  | 166,8 | 0 |  |
| 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Валка деревьев в городских условиях | ТЕРр68-03- | 1 | 30 | 36,17 | 24,77 | 11,4 | 0 | 1085,1 | 743,1 | 342 | 0 | ,,,; 0 |
| 7 | 7 | (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: | 01 | складоч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 300 мм |  | ный мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | •; |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Валка деревьев в городских условиях | ТЕРр68-03- | 1 | 30 | 104 | 71,14 | 32,86 | 0 | 3120 | 2134,2 | 985,8 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | (дуб, бук, фаб, клен, ясень) диаметром: | 06 | складоч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 300 мм |  | ный мЗ |  |  |  | '* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кряжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

траница  3  из  5

|  |  | о ^ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , | 1 | Автогидроподъемники высотой | [031002] | м/час | 45 | 122,8 |  | 122,8 | 15,53 | 5526 |  | 5526 | 698,85 |  |
| 9 | 9 | подъема 18 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 0 | 2 0 | Сбор ветвей по району | повр. | ч/дн. | 30 | 68,67 | 68,67 | 0 | 0 | 2060,1 | 2060,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Лес круглый: погрузка: | 311-01-106- | тонна | 60 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 454,8 | 127,2 | 327,6 | 43,2 | 0 |
| 1 | 1 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Транспортировка бревен и веток на | Каталог | тонна | 60 | 16,72 |  | 16,72 |  | 1003,2 |  | 1003,2 |  |  |
| 2 | 2 | расстояние 10 км | "Стройцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ••> .3 | 2 "5 .5 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства | [010410] | м/ч | 50 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 4183,5 |  | 4183,5 | 776,5 |  |
|  |  | (кроме водохозяйственного)59 (80) кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (л.с.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 4 | 2 4 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностьюдо 1 0 т | [400052] | м/ч | 50 | 82,12 |  | 82,12 | 0 | 4106 |  | 4106 | 0 |  |

ИТОГО:

1158556,49    159016,15     22722,3    2487,01    976818

4

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата 159016,15 | 1 159016 |
| Машины и механизмы 22722,34 | 1 22722 |
| Материалы 976818 | 1 976818 |
| Итого • | 1158556 |
| Накладные расходы (159016,15+2487,01)*!, 15 | 1,15 185729 |
| Сметная прибыль (159016,15+2487,01)*0,9 | 0,9 145353 |

Страница   4   из   5

~реход в текущие цены Непредвиденные расходы Итого НДС 18% ВСЕГО СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

1489638*4,59 6837438*0,02

6974187*0,18

|  | 1489638 |
| --- | --- |
| 4,59 | 6837438 |
| 0,02 | 136749 |
|  | 6974187 |
| 0,18 | 1255354 |
|  | 8229541 |

Страница   5  из   5

Приложение №

УТВЕРЖД

Начальни,

Э.Б.Гади

Смету в с! тысяч сем

авказ

сти сорок девять

;	,	•	смета

на "благоустройство и озеленение северо-западного мо г.владикавказ на 2008г."

Составлена в ценах Января 2000г.

| Л | N | Наименование работ и затрат | Обосновани | Ед. | Колич | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | п |  |  |  |  | Стоим | Основно | Экспл | В т.ч. | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Материал |
| / | 0 |  |  |  |  | ость | и |  |  |  | ой | машин |  | ы |
| п |  |  |  |  |  | общая | зарплаты | маши | зарпл |  | зарплат |  | зарпл |  |
|  | с |  |  |  |  |  |  | н | аты |  | ы |  | аты |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | -> 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-01-04 | 100м2 | 76 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 256720,4 | 32368,4 | 0 | 0 | 224352 |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см: | 9-01 | цветни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под цветники. На | ТЕР47-01-04 | 100м2 | -304 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -239378,72 | -15026,7 | 0 | 0 | -224352 |
|  |  | каждые 5 см толщины слоя почвы под | 9-02 | цветни |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | цветники добавлять или исключать к |  | ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 47-0 1-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

граница   1  из   3

|  | ^ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: летников и | ТЕР47-01-05 4-04 | 100шт. | 30 | 6,33 | 6,33 | 0 | 0 | 189,9 | 189,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | двулетников | Стройинфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Цветы двулетние | [цена договорная] | шт. | 3000 | 2,61 |  |  |  | 7830 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы - цветочницы: многолетников | ТЕР47-01-05 4-02 | 1 00 шт. | 1200 | 3,41 | 3,41 | 0 | 0 | 4092 | 4092 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | деленных и луковичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б | б | Цветы луковичные | [цена договорная] | шт. | 120000 | 5,45 |  |  |  | 654000 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с | ТЕР47-01-00 6-11 | 10 ям | 4 | 108,36 | 108,36 | 0 | 0 | 433,44 | 433,44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | круглым комом земли вручную. Подготовка стандартных посадочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м вручную: в естественном фунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | ТЕР47-01-00 9-03 | 10 деревь ев или кустар | 4 | 1155,29 | 153,96 | 227,83 | 28,62 | 4621,16 | 615,84 | 911,32 | 114,48 | 3094 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (нормы 1-10), 1 мЗ из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Деревья или кустарники с комом земли | [цена | шт. | 40 | 1135 |  |  |  | 45400 |  |  |  |  |
|  |  | хвойных пород. | договорная] |  |  |  |  | •л | -'\; |  |  |  |  |  |

траница  2   из   3

| 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Уборка опавших листьев осенью | ТЕР47-01-12 | 100м2 | 2000 | 27,43 | 27,43 | 0 | 0 | 54860 | 54860 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Тракторы на пневмоколесном ходу при | [010410] | м/ч | 20 | 83,67 |  | 83,67 | 15,53 | 1673,4 |  | 1673,4 | 310,6 |  |
| 1 | 1 | работе на других видах строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кроме водохозяйственного)59 (80) кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

790441,58    77532,86    2584,72     425,08

710324

| Наименование и значение множителей Знач | ение Прямые |
| --- | --- |
| Зарплата . 77532,86 | 1 77533 |
| Машины и механизмы 2584,72 | 1 2585 |
| Материалы 710324 | 1 710324 |
| Итого | 790442 |
| Накладные расходы , (77532, 86+425,08)* 1,1 5 | * 1,15 89652 |
| Сметная прибыль (77532,86+425,08)*0,9 | 0,9 70162 |
| Итого | 950256 |
| Переход в текущие цены 950256*4,59 | 4,59 4361675 |
| Непредвиденные расходы ' . 4361675*0,02 | 0,02 , 87234 |
| Итого | 4448909 |
| НДС 18% л, .^^Щ^^ 4448909*0,18 | 0,18 ; 800804 |
| П/^РГО • '?/<^А%$>- ' — ~^* ^/\Л*> ' о1^гЛ М \/<$''ъ!'^ . •»т^Х5^>''3>\ | 5249713 |

СОСТАВИЛ

проверил

'траница   3  из   3

Приложение №

кавказ

.мету юсемьсо

-тьдесят шесть тысяч рублей.

СМЕТАд НА "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ НА 2008г."

Доставлена в ценах Января 2000 г.

| N | N | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Коли | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | п |  |  |  | 0 | Стоим | Основно | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основной | Экспл. | В т.ч. | Матер |
| / | 0 |  |  |  |  | ость | и | машин | зарпла |  | зарплаты | машин | зарплат | налы |
| п |  |  |  |  |  | общая | зарплаты |  | ты |  |  |  | ы |  |
|  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | •> 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | Подготовка почвы под цветники | ТЕР47-0 1-049 | 100м2 | 15,6 | 3377,9 | 425,9 | 0 | 0 | 52695,24 | 6644,04 | 0 | 0 | 46051,2 |
|  |  | толщиной слоя насыпки 20 см: | -01 | цветнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Подготовка почвы под цветники. | ТЕР47-0 1-049 | 100 м2 | -62,4 | 787,43 | 49,43 | 0 | 0 | -49135,63 | -3084,43 | 0 | 0 | -46051, |
|  |  | На каждые 5 см толщины слоя | -02 | цветнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | почвы под цветники добавлять или |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к расценке 47-01-049-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Посадка цветов в клумбы, рабатки | ТЕР47-0 1-054 | 100 шт. | 250 | 3,41 | 3,41 | 0 | 0 | 852,5 | 852,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | и вазы - цветочницы: | -02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многолетников деленных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | луковичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница   1   из   2

| 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цветы луковичные | [цена | шт. | 25000 | 5,45 |  |  |  | 136250 |  |  |  |  |
|  |  | договорная] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уборка опавших листьев весной: | ТЕР47-01-120 | 100 м2 | 400 | 19,4 | 19,4 | 0 | 0 | 7760 | 7760 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автомобили-самосвалы | [400052] | м/ч | 20 | 82,12 |  | 82,12 | 0 | 1642,4 |  | 1642,4 | 0 |  |
|  | грузоподъемностьюдо 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

150064,51       12172,11

1642,4

О      136250

12172

1642

136250

150064

13998

10955

175017

803328

16067

819395

147491

966886

12172,11 1642,4 136250

(12172,11+0)*!,15 (12172,11+0)*0,9

175017*4,59 803328*0,02

819395*0,18

| Наименование и значение | множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

1,15 0,9

4,59 0,02

0,18

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Переход в текущие цены

Непредвиденные расходы

Итого

НДС 18%

ВСЕГО

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Страница   2   из   2

Гранд-СМЕТА

Объеденёная доп смета по земляным работам пр.Мира от ул Кирова до пл.Свободы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Основание: Ведомость объёмов работ. Сметная стоимость руб. 475146

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III! | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-02-06 1-3 | Засыпка вручную траншей, пазух | ЮОмЗ | 0,46 | 1040,6 | 1 040,6 |  |  | 478,68 | 478,68 |  |  | 121 | 55,66 |  |  |
|  |  | котлованов и ям, группа грунтов 3 | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр69-12-4 | Приготовление растворов вручную | 1 мЗ | 8 | 30,95 | 30,95 |  |  | 247,6 | 247,6 |  |  | 3,45 | 27.6 |  |  |
|  |  | цементно-известковых тяжелых | раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРб-01-015-6 | Установка стальных конструкций, | 1 т | 0,1 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 | 27,18 | 107,83 | 51,24 | 48,84 | 2,72 | 46,33 | 4,633 | 4,38 | 0,438 |
|  |  | остающихся в теле бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \ | СЦМ-403- | Плиты бетонные 40*40*0,5 | мЗ | 3,6 | 1169,34 |  |  |  | 4209,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9091-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-001- | Сверление кольцевыми алмазными | 100 | 1,92 | 2106,29 | 203,1 | 627,06 | 222,38 | 4044,08 | 389,95 | 1203,96 | 426,97 | 17,3 | 33,216 | 16,41 | 31,5072 |
|  | 1 | сверлами в железобетонных | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкциях с применением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охлаждающей жидкости (воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вертикальных отверстий глубиной 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101- | Сверла кольцевые алмазные диаметром | шт | 18 | 506,01 |  |  |  | 9108,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1913 | 20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР1 -02-056-3 | Разработка грунта вручную в траншеях | ЮОмЗ | 6,6 | 3248.68 | 3248.68 |  |  | 21441.29 | 21441,29 |  |  | 337 | 2224,2 |  |  |
|  |  | шириной более 2 м и котлованах | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью сечения до 5 м2 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплениями, глубина траншей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлованов до 2 м. группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР1 -02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 1 00 мЗ грунта | 6,17 | 1040,6 | 1040,6 |  |  | 6420,5 | 6420,5 |  |  | 121 | 746.57 |  |  |
| 9 | ТЕР1 -02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | ЮОмЗ грунта | 0,6 | 3686,67 | 3686,67 |  |  | 2212 | 2212 |  |  | 411 | 246,6 |  |  |
| 10 | ТЕРр5Т-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 мЗ грунта | 0,5 | 4229,82 | 697,2 | 3532,62 |  | 2114,91 | 348,6 | 1766,31 |  | 83 | 41,5 | 42 | 21 |
| 11 | ССЦ01.2000 | Транспортировка грунта на 10 км. | тн. | 56 | 16,72 |  |  |  | 936,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР34-02-001-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопров ода | 0,184 | 21075,3 | 1701 |  |  | 3877,86 | 312,98 |  |  | 175 | 32,2 |  |  |
| 13 | СЦМ-103- 0981 | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 1 00 мм | м | 184 | 27,35 |  |  |  | 5032,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-04-002- 3 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 мЗ конструкц ий колодца | 0,58 | 14120,75 | 1005,68 | 597,71 | 62,8 | 8190,04 | 583,29 | 346,67 | 36.42 | 97,45 | 56.521 | 5,9 | 3,422 |
| 15 | СЦМ-103- 0753 | Люки резиновые легкие для колодцев. | шт | 6 | 407,9 |  |  |  | 2447,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР34-02-012- 1 | Устройство ввода труб в колодцы | 1 0 каналов | 9,62 | 114,18 | 81,67 |  |  | 1098,41 | 785,67 |  |  | 7,83 | 75,3246 |  |  |
| 17 | ТЕРм8-02-142 1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100м кабеля | 1,36 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 | 77,49 | 1771,56 | 99,73 | 1671,83 | 105,39 | 6,63 | 9.0168 | 9,98 | 13,5728 |
| 17,1 | СЦМ-408- 0122 | Песок природный для строительных работ: средний | мЗ | 26 | 149,48 |  |  |  | 3886,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | ЮОмЗ конструкц ий | 0,042 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 481,02 | 97,61 | 383,41 | 20,71 | 243,35 | 10,2207 | 41,39 | 1,7384 |
| 19 | ТЕРм8-02-410 1 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм. до 25 | 100м | 2,58 | 965,6 | 180,53 | 28,62 | 1,71 | 2491,25 | 465,77 | 73,84 | 4,41 | 16,7 | 43,086 | 0,22 | 0,5676 |
| 20 | ТЕР7-01-001-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100шт. сборных конструкц ий | 0,27 | 4775,46 | 727,32 | 2613,13 | 357.75 | 1289,37 | 196,38 | 705,55 | 96,59 | 72,37 | 19.5399 | 25.13 | 6.7851 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81886,8 | 34131.29 | 6200,41 | 693,21 |  | 3625,89 |  | 79,03 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42587,11 | 31383,38 | 1101,06 | 135,73 |  | 3353,72 |  | 10,65 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 42587,11 | 31383,38 | 1101,06 | 135,73 |  | 3353,72 |  | 10.65 |
| 1 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25685,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 30 552,47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24441,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.00% ФОТ (от 53,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 9 12,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14584,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.00",) ФОТ (от 30 552,47) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13748,61 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| \ \ 2 3 45¦б 7¦8¦9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,00% ФОТ (от 53,96) | 35,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 6 19,71) | 551,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 292,97) | 249,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 82856,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 7989,47 | 693,81 | 2149, 72 | 20,71 |  | 79,32 |  | 22,74 |
| ИТОГО | 7989,47 | 693,81 | 2149,72 | 20,71 |  | 79,32 |  | 22,74 |
| Накладные расходы | 577,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 247,60) | 193,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 348,60) | 261,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 11 8,32) | 123,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 351,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 247,60) | 123,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.00% ФОТ (от 348.60) | 156,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 11 8,32) | 70,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 8918,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | 13152,26 | 389,95 | 1203,96 | 426,97 |  | 33,22 |  | 31,51 |
| ИТОГО | 13152,26 | 389,95 | 1203,96 | 426,97 |  | 33,22 |  | 31,51 |
| Накладные расходы 10,00% ФОТ (от 816,92) | 898,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 816,92) | 571,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция | 14622,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 10008,67 | 1098,65 |  |  |  | 107,52 |  |  |
| ИТОГО | 10008,67 | 1098,65 |  |  |  | 107,52 |  |  |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 098.65) | 1098,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 098,65) | 714,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 11821,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ не задан | 8149,29 | 565,5 | 1745,67 | 109,8 |  | 52,1 |  | 14,14 |
| ИТОГО | 8149,29 | 565,5 | 1745,67 | 109,8 |  | 52,1 |  | 14,14 |
| Накладные расходы 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид рабо т не задан | 8149,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТОГО | 81886,8 | 34131,29 | 6200.41 | 693,21 |  | 3625,89 |  | 79,03 |
| 1акладные расходы | 28260,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| "метная прибыль | 16221,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЮ ПО РАЗДЕЛУ 1 | 126368,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того прямые затраты по смете | 81886,8 | 34131,29 | 6200,41 | 693.21 |  | 3625,89 |  | 79,03 |
| Общестроительные работы | 42587,11 | 31383,38 | 1101,06 | 135, 73 |  | 3353,72 |  | 10,65 |
| ИТОГО | 42587,1 1 | 31383,38 | 1101,06 | 135,73 |  | 3353,72 |  | 10,65 |
| 1акладные расходы | 25685,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 30 552.47) | 24441,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 53,96) | 56,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 9 12.68) | 1186.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14584,25 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,00% ФОТ (от 30 552,47) |  | 13748,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 53,96) |  | 35,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00% ФОТ (от 6 19,71) |  | 551,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 292,97) |  | 249,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОГО Общестроительные работы |  | 82856,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| °емонтные работы |  | 7989,47 | 693,81 | 2149,72 | 20,71 |  | 79,32 |  | 22,74 |
| ТГОГО |  | 7989,47 | 693.81 | 2149,72 | 20,71 |  | 79,32 |  | 22,74 |
| Закладные расходы |  | 577,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 247,60) |  | 193,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 348,60) |  | 261,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 18,32) |  | 123,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 351,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 247.60) |  | 123,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 348,60) |  | 156,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 118,32) |  | 70,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОГО Ремонтные работы |  | 8918,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  | 13152,26 | 389,95 | 1203,96 | 426,97 |  | 33,22 |  | 31,51 |
| ТТОГО |  | 13152,26 | 389,95 | 1203,96 | 426,97 |  | 33,22 |  | 31,51 |
| Такладные расходы 1 0,00% ФОТ (от 8 1 6,92) |  | 898,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 816,92) |  | 571,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОГО Реконструкция |  | 14622,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  | 10008,67 | 1098,65 |  |  |  | 107,52 |  |  |
| ИТОГО |  | 10008,67 | 1098,65 |  |  |  | 107,52 |  |  |
| Накладные расходы 100.00% ФОТ (от 1 098,65) |  | 1098,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 098,65) |  | 714,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГОГО Монтажные работы |  | 11821,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зид работ не задан |  | 8149.29 | 565,5 | 1745,67 | 109,8 |  | 52,1 |  | 14,14 |
| ИТОГО |  | 8149,29 | 565,5 | 1745,67 | 109,8 |  | 52,1 |  | 14,14 |
| Такладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не !адан |  | 8149,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТОГО |  | 81886.8 | 34131,29 | 6200,41 | 693,21 |  | 3625.89 |  | 79,03 |
| 1акладные расходы |  | 28260.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 16221.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГОГО ПО СМЕТЕ |  | 126368,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1еревод в цены 4 квартала 2007г. с К=3,76. (1 18 219.41 х ЗЛЩ,_,., |  | 475146,274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5СЕГО ПО СМЕТЕ , / ^'-^:г^-'. |  | 475146,3 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4